Se describe como tareas con vistas a versión 1 (ya ni Alfa ni Beta)

|  | Funcional Contenido | Diseño básico | CSS común | breadcrumbs | Fecha de creación / mantenimiento | Poner bien el head (style) | Otros cambios posibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagina 1 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |  |
| Pagina 2 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Animación página |
| Pagina 3 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |  |
| Pagina 4 | Cerrado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Cerrado |  |  |
| Pagina 5 | Cerrado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Cerrado |  |  |
| Pagina 6 | Cerrado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Cerrado |  |  |
| Pagina 11 a 16 | Cerrado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |  |
| Pagina 21 a 25 | Cerrado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |  |
| Pagina 31 a 35 | Cerrado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |  |  |
| Pagina 41 a 4x | No iniciada |  |  |  |  |  |  |
| Pagina 51 a 5x | No iniciada |  |  |  |  |  |  |
| Pagina 61 a 6x | No iniciada |  |  |  |  |  |  |

Funcional/Contenido:

- Pendiente: Revisar y rehacer diseño funcional de la página.

- Cerrado: Se mantiene como está

Diseño básico (Tipos de letra, tamaños, fondos, … lo que suele ir en style/css)

OK Técnico

- CSS común, centralizado. Si está pendiente es que hay mucho style en el html

- Breadcrumbs. Está mal en cuanto a contenidos, a tamaño de franja, …

- Fecha de creación / mantenimiento. Se cierra con una fecha estática. No sé si hay opción de poner una fecha de último cambio real

Otros cambios posibles: A decidir si se aborda antes del paso a v.1 o para después

LA DUDA ES SI SEGUIMOS CON:

- CAMBIOS DE FORMA (DISEÑO BÁSICO Y EL GRUPO OK TECNICO) EN PÁGINAS 4, 5 Y 6. PENDIENTES DE REDISEÑO FUNCIONAL

- CAMBIOS DE FORMA YA PORQUE SU DISEÑO FUNCIONAL Y CONTENDIDOS YA NO VAN CAMBIAR HASTA VERSION 2